Arrêt 12BX01432

DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

2ème chambre

Audience du 18 juin 2013

Lecture du 16 juillet 2013

CONCLUSIONS

M. Katz, Rapporteur public

La communauté de Montauban - Trois rivières, devenue la communauté d’agglomération du Grand Montauban, a conclu le 17 janvier 2004 avec l’Etat, la région Midi-Pyrénées et le département de Tarn-et-Garonne un contrat d’agglomération pour les années 2004 à 2006 destiné à la mise en œuvre des orientations stratégiques du projet d’agglomération.

La fiche action n°40 prévue dans le programme opérationnel de l’année 2004 annexé à ce contrat d’agglomération concernait les études pour l’aménagement de l’espace public, place Prax Paris, le maître d’ouvrage désigné étant la communauté d’agglomération Montauban - Trois rivières, le montant total hors taxe s’élevant à 1 100 000 euros dont 15 %, soit 165 000 euros à la charge du département.

A l’issue de la réalisation des études, le département ne lui ayant pas versé la part de financement lui incombant, la communauté de Montauban - Trois rivières a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 228 447,51 euros.

Par la présente requête, le département fait régulièrement appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal l’a condamné à verser à la communauté d’agglomération la somme de 34 267,14 euros.

Par la voie de l’appel incident, la communauté d’agglomération demande l’annulation du jugement en tant qu’il ne lui a pas donné entièrement satisfaction.

*

S’agissant de la régularité du jugement,

En premier lieu, le département soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en violation du principe du contradictoire. Toutefois, il ne fournit à l’appui de ces moyens, qu’il ne reprend d’ailleurs pas dans son mémoire complémentaire, aucune précision ni aucun élément permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En outre, le département soutient qu’il n’avait pas été régulièrement averti du jour de l’audience. Mais les mentions du jugement, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, indiquent que les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement répond au moyen tiré de ce que le refus de paiement opposé par le département formerait avec la délibération du conseil général du 14 décembre 2004 relative à la réaffectation des crédits initialement affectés au contrat d’agglomération une opération complexe. Il est donc suffisamment motivé.

S’agissant, ensuite, de la recevabilité de la demande de première instance, il résulte de l’instruction que, par lettre du 12 avril 2007, la communauté de Montauban - Trois rivières a demandé au département de Tarn-et-Garonne le versement des sommes qu’elle estimait lui être dues en application du contrat d’agglomération.

La décision implicite de rejet né du silence gardé sur cette demande, a lié le contentieux et la de demande de première instance, était, donc recevable.

S’agissant alors du fond, vous devrez vous interroger sur la portée juridique d’un contrat d’agglomération. La difficulté essentielle, tient à ce que par un arrêt du 25 octobre 1996, Association Estuaire-Ecologie, rec. p. 416, le Conseil d'Etat a jugé que « le contrat de plan n’emporte, par lui-même, aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu’il prévoit ». Toutefois, un contrat d’agglomération ne nous paraît pas assimilable à un contrat de plan, puisqu’il est un contrat d’application de ce dernier.

Ainsi, selon l’article 23 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 : « Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants (…), le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources (…) / Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique (…)/ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier. ».

Et aux termes de l’article 3 du décret 2000-1248 du 21 décembre 2000 : « Le contrat particulier prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est élaboré conjointement avec l'Etat et la région ainsi que, le cas échéant, le département. / Sous réserve des dispositions applicables pendant la période transitoire, le contrat particulier est conclu entre, d'une part, l'Etat, la région et, le cas échéant, le département et, d'autre part, l'agglomération constituée sous la forme d'une communauté urbaine à taxe professionnelle unique, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique (…) ».

Comme on le voit à la lecture de ces textes, le contrat d’agglomération n’est pas un contrat de « sous-projet » qui s’ajouterait au contrat de projet qu’est le contrat de plan. Le contrat d’agglomération est un contrat d’application (v. en ce sens, L. Richer, droit des contrats administratifs, L.G.D.J., 8ème éd. 2012, p. 81). En tant que tel, il est un contrat particulier.

Or, la jurisprudence du Conseil d’Etat considère que les contrats particuliers d’un contrat de plan Et-Région ont une véritable portée contraignante et sont susceptibles d’engager une responsabilité contractuelle  (v. CE, 21 décembre 2007, Région du Limousin, n° 293260 ; CE, 7 mars 2008, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 290259).

Par conséquent, nous vous proposons de considérer que les contrats particuliers que constituent les contrats d’agglomération conclus pour la mise en œuvre du projet d’agglomération présentent le caractère de contrat susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle des contractants.

En refusant unilatéralement de financer les études de l’espace public, place Prax Paris, le département de Lot-et-Garonne doit alors être regardé comme ayant modifié unilatéralement les modalités du contrat d’agglomération du 17 janvier 2004, notamment celles relatives au financement des actions programmées.

Il s’en déduit que ses co-contractants sont en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect, par le département de Lot et Garonne, de ses obligations contractuelles, sauf si une stipulation contractuelle s’y oppose.

En l’espèce, le contrat d’agglomération prévoit un dispositif de mise en œuvre et d’évaluation permettant d’associer l’ensemble des partenaires avec, notamment, la mise en place d’un comité régional de programmation des politiques territoriales, qui a pour mission de favoriser la concertation et la cohérence des interventions techniques et financières des différents partenaires, et d’un comité technique, qui a pour fonction de faire le point sur l’état d’avancement des dossiers et des demandes de subventions.

Le département de Tarn-et-Garonne soutient que ces comités n’auraient pas été saisis du dossier de l’aménagement de l’espace public, place Prax Paris. Mais les stipulations contractuelles ne prévoient pas que ces comités soient obligatoirement saisis préalablement à l’engagement des opérations ; elles se bornent à définir des missions et des objectifs et elles n’ont pas un caractère contraignant.

Enfin, si les modalités d’interventions financières des différents partenaires et notamment celles du département de Tarn-et-Garonne sont mentionnées à la fin du contrat d’agglomération, cette mention constitue un simple rappel du fondement des engagements financiers souscrits et non, comme le soutient le département, une condition nécessaire et préalable à cet engagement.

Ainsi aucune stipulation contractuelle ne fait obstacle à ce que la Communauté d’agglomération de Montauban recherche la responsabilité contractuelle du département en raison du non respect, par ce dernier, de ses engagements financiers.

S’agissant alors des préjudices,  la somme de 213 000 euros qui correspondait au montant des engagements figurant dans le contrat d’agglomération que le département entendait ne plus honorer comportait, outre les 165000 euros prévus pour les études de l’aménagement de l’espace public de la place Prax Paris, soit 15 % du montant total, la somme de 48 000 euros correspondant à l’engagement de 20 % du département dans une étude concernant un autre axe du contrat d’agglomération : la modernisation des équipements de commerce et d’artisanat, Halle couverte Prax Paris.

Il résulte toutefois de l’instruction que la somme de 228 447,51 euros engagée par la communauté de communes et dont celle-ci demande à être indemnisée, ne concernait que l’étude de l’aménagement urbain de la place.

Par conséquent, le préjudice subi par la communauté de communes correspond, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, à la part de 15 % de ces dépenses contractuellement à la charge du département et qu’il n’a pas réglé, soit la somme de 34 267,14 euros.

Nous vous proposons alors de confirmer purement et simplement la condamnation prononcée par les premiers juges.

*

Par ces motifs nous concluons au rejet de l’appel principal et de l’appel incident et au rejet de toutes les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

*